IMCP

Evolução do Sistema Comercial / Gestão de Protocolos Injetáveis

Documento de entendimento, desenho de solução e direcionamento de implantação

Baseado na reunião de 29/09/2026.

# 1. Resumo executivo

O IMCP possui hoje um processo de construção de protocolos injetáveis, orçamento, prescrição, registro de pagamento, fechamento financeiro e repasse médico que depende de WhatsApp, Word, PDFs e múltiplas planilhas. O orçamento em si é relativamente rápido; o maior esforço está no fechamento, quando informações já utilizadas precisam ser reconstruídas para apuração de custos e repasses.

A solução proposta é uma aplicação web independente, com cadastro centralizado das tabelas de referência, motor de precificação, geração de orçamento e prescrição, registro de pagamento, cálculo de repasse, fluxo de caixa e dashboard.

Diretriz principal: registrar os dados uma única vez e reaproveitá-los nas etapas posteriores.

# 2. Objetivos do projeto

- Reduzir o uso simultâneo de várias planilhas.

- Evitar refazer cálculos no fechamento do mês.

- Centralizar referências de preço e custo.

- Suportar protocolos fixos e personalizados.

- Gerar orçamento e prescrição a partir da mesma base.

- Apoiar a apuração de repasses médicos.

- Registrar pagamentos e alimentar o fluxo de caixa.

- Disponibilizar indicadores gerenciais.

- Preparar a solução para futura gestão de estoque e dispensação.

# 3. Processo atual — AS IS

Médico / responsável define tratamento ↓ Solicitação chega por WhatsApp ↓ Consulta de tabelas em Excel ↓ Cálculo manual do protocolo ↓ Orçamento em Word → PDF ↓ Aprovação → prescrição → pagamento ↓ Lançamento em várias planilhas ↓ Fechamento: recalcular custos → repasses → financeiro

## Principais dores

- Informação fragmentada entre ferramentas.

- Retrabalho entre orçamento e fechamento.

- Dependência de conferência manual.

- Necessidade de recuperar prescrições já executadas.

- Baixa rastreabilidade do cálculo original quando não salvo de forma estruturada.

- Escalabilidade limitada conforme o volume aumenta.

# 4. Processo futuro — TO BE

Cadastros e tabelas de referência ↓ Paciente + médico ↓ Tipo de protocolo ↙ ↘ Fixo Personalizado ↘ ↙ Motor de precificação ↓ Orçamento ↓ Aprovação ↙ ↘ Recusado Aprovado ↓ Prescrição ↓ Pagamento ↙ ↓ ↘ Caixa Repasse Indicadores ↘ ↓ ↙ Dashboard

# 5. Escopo funcional — Fase 1

## 5.1 Cadastros e tabelas

- Ativos / medicamentos.

- Fornecedores e preços de compra.

- Custo real IMCP.

- Custo utilizado no repasse.

- Custos de materiais e sala.

- Médicos e regras de repasse.

- Protocolos fixos.

- Parâmetros de precificação e desconto.

## 5.2 Protocolos

- Protocolos fixos: itens com composição e valor previamente definidos, variando principalmente em quantidade ou número de sessões.

- Protocolos personalizados: combinação de ativos, materiais e tipo de aplicação conforme a necessidade do paciente.

## 5.3 Motor de precificação

As regras devem ser parametrizáveis. A reunião apresenta mais de uma lógica de custo e margem, portanto percentuais não devem ficar fixos no código.

| Componente | Função |
| --- | --- |
| Custo de ativos | Somatório dos medicamentos e insumos selecionados. |
| Material | Consumíveis conforme tipo de aplicação. |
| Sala | Taxa ou tempo de utilização quando aplicável. |
| Custo real | Visão interna do custo do IMCP. |
| Custo para repasse | Base utilizada conforme regra médica. |
| Preço mínimo | Limite comercial calculado pelo sistema. |
| Preço apresentado | Valor efetivamente apresentado ao paciente. |

## 5.4 Orçamento

- Montagem do tratamento em tela.

- Número de sessões.

- Preço por sessão e total.

- Condição de pagamento.

- Desconto dentro dos parâmetros permitidos.

- Geração de PDF.

- Histórico e versionamento.

- Status de acompanhamento.

## 5.5 Prescrição

- Gerada a partir do tratamento aprovado.

- Lista de ativos e doses.

- Organização por sessão.

- Orientações para enfermagem.

- Registro de data, profissional, lote e validade.

## 5.6 Pagamento

- À vista.

- Cartão parcelado.

- Pagamento por sessão.

- Outros formatos / exceções, como parcelamento via Pix.

A forma de pagamento deverá ser considerada na lógica de repasse quando aplicável.

## 5.7 Repasse médico

Este é um dos principais ganhos operacionais. O repasse deverá ser construído desde a aprovação e o pagamento, evitando reconstrução posterior.

| Informação | Uso |
| --- | --- |
| Paciente | Identificação do atendimento. |
| Médico | Responsável pelo repasse. |
| Tratamento | Protocolo / composição. |
| Valor pago | Base financeira recebida. |
| Custo | Custo correspondente ao tratamento. |
| Valor líquido | Valor após descontos definidos. |
| Regra de repasse | Percentual ou lógica parametrizada. |
| Valor do repasse | Resultado calculado pelo sistema. |

## 5.8 Fluxo de caixa e dashboard

- Registrar o pagamento uma única vez.

- Permitir visão por data e forma de pagamento.

- Disponibilizar exportação ou consulta pelo financeiro.

- Relacionar pagamentos com orçamento e repasse.

- Exibir orçamentos, conversão, ticket médio, valores recebidos, protocolos, repasses e pendências.

# 6. Arquitetura sugerida

Usuários: Assistencial / Financeiro / Gestão ↓ Aplicação Web Responsiva ↓ API / Backend ↙ ↓ ↘ Banco Storage Autenticação Evoluções futuras: • Sistema comercial atual → dashboard consolidado • Figo / prontuário → integração opcional • Estoque / compras → Fase 2

# 7. Fase 2 — Estoque e dispensação

Prescrição / atendimento ↓ Leitura de código de barras ↓ Baixa automática do estoque ↓ Consumo por atendimento ↓ Alerta de estoque mínimo ↓ Solicitação / apoio a compras

A Fase 2 deve ser tratada separadamente para não ampliar excessivamente o escopo inicial.

# 8. Investimentos além do desenvolvimento

Os valores abaixo são estimativas de planejamento. A contratação final dependerá dos provedores, volume de uso, política de segurança e stack escolhida.

| Categoria | Descrição | Faixa estimada |
| --- | --- | --- |
| Hospedagem do frontend | Publicação da aplicação web. | R$ 0 a R$ 100/mês |
| Backend / banco / autenticação | API, banco, usuários e persistência. | R$ 80 a R$ 600/mês |
| Storage de arquivos | PDFs, prescrições e anexos. | Incluso ou variável |
| Domínio | Endereço próprio da aplicação. | R$ 40 a R$ 90/ano |
| E-mails / notificações | Mensagens transacionais e alertas. | R$ 0 a R$ 150/mês |
| Backup / segurança | Backups, retenção, logs e controles adicionais. | R$ 0 a R$ 200/mês |
| Treinamento | Capacitação de usuários. | Projeto pontual / sob escopo |
| Suporte e manutenção | Correções e evoluções pós-go-live. | Pacote mensal ou banco de horas |
| Equipamentos — Fase 2 | Leitor de código de barras, etiquetas e periféricos. | R$ 300 a R$ 2.000+ por posto |
| LGPD / jurídico | Revisão de acessos, retenção e políticas. | Opcional / consultivo |

Importante: separar o investimento de desenvolvimento do custo recorrente de operação.

# 9. Estrutura sugerida da proposta comercial

- Discovery e refinamento funcional.

- Desenvolvimento da Fase 1.

- Homologação e implantação.

- Treinamento da equipe.

- Sustentação pós-go-live.

- Fase 2: estoque, código de barras e compras.

# 10. Pontos para refinamento

- Regra exata de cálculo do custo real.

- Acréscimo utilizado como custo do médico.

- Margem ou multiplicador da precificação.

- Limites de desconto.

- Regras de repasse por profissional.

- Tratamento de pagamentos por sessão, cartão parcelado e Pix parcelado.

- Perfis de acesso.

- Modelo final dos documentos gerados.

- Necessidade de integração futura com sistemas existentes.

# 11. Próximos passos

- Validar o desenho com o IMCP.

- Refinar regras com a responsável pelo processo.

- Definir backlog da Fase 1.

- Estimar horas por módulo.

- Definir stack e custo de infraestrutura.

- Apresentar proposta comercial e cronograma.